## Slide 1
转正述职报告
Wardyn 项目 · 智能宠物项圈 · 犬只行为识别与皮肤健康评估算法研发
Toky 朱业拓
算法工程师
述职日期
2026.10.08
Health Innovation for a Clean & Comfortable Life
+
↗
♥
Notes: 开场：各位领导、同事好，我是算法岗的朱业拓，英文名 Toky。今天向大家汇报我在试用期内的工作与成果。

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
自我介绍与岗位理解
我是谁，以及我如何理解这个岗位
02
试用期关键成果
算法能力 · 系统平台 · 效果演示 · 数据资源 · 跨团队协作
03
持续产出的验证
进度曲线与迭代节奏，证明可持续交付
04
个人成长与沉淀
方法论沉淀与认知提升
05
待提升点与下一步
短板认知与后续规划
02
Notes: 汇报分五部分，重点是第二部分试用期关键成果。

## Slide 3
01 SELF INTRODUCTION
自我介绍与岗位职责理解
Toky 朱业拓
算法工程师
所属部门
用户增长研发部
入职时间
2026 年 4 月中旬（试用期至 10.12）
所属项目
Wardyn 项目 · 智能宠物项圈
负责方向
狗的行为识别
皮肤健康评估
算法工程与数据平台
我如何理解这个岗位
把项圈采到的数据，变成主人能看懂、也能放心的健康结论
数据
从零建立采集与标注流程，数据质量决定算法上限
模型
教会算法识别狗的行为，并据此判断健康状况
工程
把算法做成产品能直接调用的服务，能上线才算数
协作
对接产品、后端、硬件、兽医，推动资源到位
03
Notes: 我把算法岗理解为四件事的闭环：数据、模型、工程、协作。缺任何一环，算法都落不了地。

## Slide 4
02 KEY RESULTS
试用期关键成果：从 0 到 1
入职时这六件事一件都没有，现在都跑通了
能力项
入职时
现在
看懂狗在干什么
没有模型，没有数据
能分辨抓挠、活动、睡觉、没戴项圈
判断皮肤健不健康
没有方案，也没有判断标准
每天自动给出每只狗的健康评分
把数据采回来
没有设备，没有场地
6 个摄像头 + 12 个项圈，无人值守自动采集
把数据整理好
没有工具，没有流程
自建标注平台，AI 先标、多人协同核对
让产品用起来
无
已交付后端上线，App 里能看到算法结果
可采集的狗
影棚 2 只，但没有采集流程
影棚 4 只，狗场 6 只待进场
算法整体进度 45% → 87%，16 周无停滞。
04
Notes: 这一页是全篇的骨架。我想强调的不是某个具体分数，而是这六件事在我来之前都不存在，现在都跑通了，而且是彼此打通的一条链路。

## Slide 5
02.1 CORE MODEL
成果一：让项圈看懂狗在干什么
能分辨抓挠、活动、睡觉、没戴项圈，并建立了一套「换只狗还准不准」的检验方法
8.31 目标
抓挠识别准确率 ≥ 85%
已达成
EVT → DVT 阶段评审节点，算法侧均按期完成对接
01
第一版模型
用影棚 3 只狗的数据训练
这 3 只狗准确率约 85%
02
稳定版 v2
把第 4 只狗的数据也补进去重训
4 只狗准确率都到 85%，误报变少
03
怎么验证靠不靠谱
来一只就单独测，来一批就整批测
换没见过的狗，看还准不准
下一步
狗场先加 6 只（1-2 周）做一次批量验证，之后按批次逐步扩大；单只新增就单独测，看具体情况定。
以上为算法自测结果，尚未经测试同事验收。
05
Notes: 先交代目标：8月31日要求抓挠识别准确率不低于 85%，已达成。然后讲验证方法。三只狗训出来的模型在训练个体上约 85%，换一只没见过的马尔济斯会掉到 75% 左右且误报变多；把它的数据补进去重训，四只又回到 85%。所以我的做法是分两条路：单只新增就单独精测，一次来一批就整批测，看具体情况定。狗场先加 6 只做批量验证。数字是算法侧数据集测的，还没经测试同事验收 —— 这点在待提升页会讲。

## Slide 6
02.2 CAPABILITY
成果二：从「抓了多少次」到「皮肤健不健康」
能识别的四种状态
抓挠
稳定版 v2，4 只狗验证可用
可用
活动
基础可用
可用
睡觉 / 休息
基础可用
可用
没戴项圈
基础可用，线上待接入
可用
两种打分方式，都已跑通
规则版：按兽医定的规则打分
网页系统已完成，兽医可直接填写问诊记录
自动接入每天的抓挠统计，算出健康等级
每一分怎么来的都能说清楚，方便兽医核对
学习版：让模型自己从数据里学
第一步：由行为数据判断皮肤等级，每天自动跑
第二步：结合主人的问答，给出综合评估
方案已验证可行，等真实病例数据再训练一轮
每只狗有自己的「正常水平」作参照，已在内部每天运行
当前状态
整条路已经跑通，每天自动出结果，方向验证可行。
06
Notes: 行为识别四分类已成型；皮肤评估采取规则版与ML版双线并行，在数据不充足时降低单线失败风险。

## Slide 7
02.3 SYSTEMS
成果三：把整条流水线搭起来
采数据、理数据、练模型、上线用，四个环节都自己搭，而且是打通的
① 把数据采回来
数据入口
摄像头 + 项圈同步录制
6 个摄像头 + 12 个项圈，开机自动录、每天自动归档
画面和项圈数据严丝合缝对上，这是能标注的前提
打通了自研项圈的数据读取，也兼容外购设备
② 把数据整理好
数据加工
自建标注平台
任务分发、领取、审核、复核，多人可同时干活
自己搭的平台替换了原来的开源工具，老数据全部迁过来
AI 先标 → 人工核对 → 训练模型 → 直接换上新模型
③ 把模型练出来
模型产出
多种方案横向比较
多种模型方案横向比较，挑效果最好的用
自己写了评测方法，能发现「一次抓挠被切成好几段」这类错
皮肤评分同时试了三条路线，避免押注单一方案
④ 让产品用起来
线上落地
每天自动出结果
每 15 秒处理一批新数据，每天凌晨自动出评估结果
按用户所在时区切分「一天」，避免时差算错
核心逻辑都有自动化测试兜底
已交付后端并完成外网部署，App 里能看到结果
四套系统均配有完整设计文档
07
Notes: 这四套系统是试用期最实在的产出。采集解决数据从哪来，平台解决数据怎么变成标注，训练解决模型怎么出来，服务解决模型怎么用起来。四套打通，算法才能自己转起来。

## Slide 8
02.4 PLATFORM
成果四：AI 先干粗活，人只做把关
早期没有可用模型，只能纯人工标注 —— 一只狗一天录 24 段、每段 1 小时，靠人从头看到尾，费时又费人
采集数据
→
AI 先标
→
人工核对
→
训练模型
→
测试效果
→
上线使用
标注核对界面：三路画面与项圈数据同步回看
1
AI 先标，人只做核对
模型先给出候选片段，人从「一帧帧从头标」变成「核对和修正」
2
可疑的也一并挑出来
可能认错的、可能漏掉的都单独列出，人重点看这些，不用整段翻
3
多人可以一起干
任务分发领取、逐条或整份通过，不同角色只看该看的数据
平台承载的算法
平台上同时跑着：行为识别 · 皮肤健康评估 · 口腔牙齿检测
08
Notes: 这里先说清楚起点：一开始没有可用模型，标注全靠人工。一只狗一天录 24 段、每段一小时，人要从头看到尾，根本看不完。现在 AI 先把候选片段标出来，还会把可能认错、可能漏掉的单独挑出来，人只看这些重点。平台是我认为试用期最有复用价值的产出。它把采集、标注、训练、测试、服务串成一条链路，三套算法都跑在上面。最关键的两个机制是 AI 预标注和疑似片段主动召回 —— 前者把人从重复劳动里解放出来，后者让人力集中在模型最不确定的地方。

## Slide 9
02.5 LIVE DEMO
算法效果演示
放映时点击画面播放
抓挠检出与人工核对 — 请看四处
1
三路画面同步
三个摄像头与项圈数据共用一条时间轴
2
AI 标出的片段
模型标出 11.7 秒抓挠，把握 88%
3
拿不准的片段
AI 没把握的地方单独挑出，等人判断
4
人工核对
认领修改 / 整份通过，多人可同时进行
点击放大
皮肤评估每日跟踪
每只狗每天自动出佩戴时长、抓挠统计与健康评分
点击放大
口腔牙齿检测
上传照片即可判断正常或异常
09
Notes: 现场点开视频播放，另外两项在浏览器里现场演示。重点讲两个机制：AI 预标注让人从「从头标」变成「审核修正」；疑似片段召回把模型最不确定的样本主动推给人工，这两条是标注效率和数据质量的关键。播放控制在 1-2 分钟。

## Slide 10
02.6 DATA ASSETS
成果五：把数据采集从零跑起来
从没有一条数据可用，到每天都有稳定的数据进来
5 月
先用模拟数据
真实数据还没有，自己造数据把流程跑通
6 月
拿到第一批真数据
影棚开始采集，解决了画面与数据对不齐的老问题
7 月
采集流程定型
方案固定下来，狗增加到 3 只
8 月
为规模化铺路
输出采集需求方案供商务对接；实地考察沙井，判断成本过高
9 月
狗场落实
商务谈成龙岗，我赴现场考察，确认 6 间犬舍 6 只狗可采
可采集犬只资源
影棚 2 → 4 只 · 龙岗狗场 6 只已谈妥
长远按 30 → 50 → 70 → 100 → 150 只分阶段扩大
我主动推动的一件事
影棚原有公司的 2 只狗。我发现影棚两位同事各养了一只，提议带来影棚参与测试 —— 公司本身有每月补贴政策，几乎没有额外成本，可采集犬只从 2 只增加到 4 只。
10
Notes: 这里要说清楚分工：狗场是商务去找、去谈的，我提的是数据需求、输出采集方案，并到现场考察确认可行。我自己主动推动的是影棚这条线 —— 发现两位同事各养了一只狗，提议带来参与测试，公司有补贴政策，几乎零成本把犬只从 2 只加到 4 只。

## Slide 11
02.7 COLLABORATION
成果六：推动跨团队把事情落地
后端
配合调整数据存储方式；交付算法服务，后端完成部署，全链路跑通
产品
PRD 对接、明确算法边界、皮肤评估方案共同推敲
硬件厂商
查出并反馈设备丢数据、蓝牙断连的问题，推动修复与交付
兽医 / 产品
示范标注工具，建立协同分工，推动兽医参与评估
测试 / 项目
预留测试接口；推动算法在 ONES 单独立项
主动响应与建议
1 天做出口腔识别原型
产品提出这个方向后，当天做出可用原型，验证了这条路走不走得通
质疑现有判断标准
实测一晚抓挠 10-20 次但皮肤没问题，提出标准需要重新调研
建议对标竞品
建议买竞品实测，让狗同时戴上对比效果
推动规范立项
算法只有一人也应正式立项，明确目标与验收标准
11
Notes: 算法虽然只有我一个人，但工作是高度依赖协作的。我也会主动提出自己的判断，而不只是执行。

## Slide 12
03 CONSISTENCY
我如何证明能够持续产出
Chart: 
| 5.18 | 5.25 | 7.27 | 8.03 | 8.10 | 8.17 | 8.24 | 8.31
算法整体进度 | 45 | 55 | 70 | 75 | 76 | 83 | 85 | 87
算法整体进度：45% → 87%（16 周持续推进，无停滞周）
16 篇
连续周报
每周写完成了什么、卡在哪、下周做什么，从没断过
每项有结论
汇报习惯
每件事都给一句明确结论，不只罗列过程
问题必闭环
工作方式
卡住的地方一定找到根本原因再解决
交付节奏
第一版模型 6 周、皮肤评估网页系统 3 周、标注平台可多人协同 4 周 —— 每块都有明确的开始和交付。
12
Notes: 持续产出不是靠某一次冲刺，而是稳定的节奏。16周周报、进度从45%到87%，每周都有实质推进。

## Slide 13
04 GROWTH
个人成长：这几个月我想明白的五件事
1
数据质量比数量更重要
把标注时拿不准的片段先剔掉再拿去训练 —— 留着反而会教错模型，比没这条数据更糟。
2
让模型告诉我该补什么数据
把 AI 没把握的片段挑给人看：人说「是」的是它漏掉的，人说「不是」的是它认错的，两种都最值得再训练。
3
先分清是技术问题还是定义问题
「活动」和「睡觉」老是混，根子在于这两件事本身就没定义清楚，不是模型不行。得先把标准对齐。
4
自己发现的问题要主动说
自查时发现造的测试数据有漏洞，会让分数虚高。主动把分数改低并写进文档 —— 宁可报低，不留隐患。
5
该放弃的要早点放弃
网络传视频方案验证下来延迟不稳定，果断改回本地录制；有争议的地方靠实测下结论，不靠猜。
13
Notes: 这五条是我试用期最重要的方法论沉淀，也是我认为可以持续复用到后续工作中的东西。

## Slide 14
05 GAPS & PLAN
待提升点与改进计划
每一项都有明确的改进路径
待提升点
现状与原因
改进计划
1
用来训练的狗太少
只用了 4 只狗训练，换只没见过的狗准确率会下降
狗场先加 6 只，逐步扩大，每轮拿新狗重新检验
2
还没经过测试和线上验证
目前都是我自己测出来的结果
推动测试同事介入，进入线上验证流程
3
皮肤评分标准还要校准
有的狗抓得多但皮肤其实没问题，会误报
请兽医标注真实病例，用临床数据校准标准
4
项圈松动检测还没做
优先级往后排，判定标准也要先和产品、兽医对齐
标准定了就启动，补齐有效佩戴时长统计
5
业务理解还不够深
兽医怎么判断皮肤问题，我还主要靠别人告诉我
系统补充宠物皮肤健康方面的知识
14
Notes: 这一页是我对自己短板的判断。泛化能力是当前最需要解决的问题，其他三项也都有明确路径。

## Slide 15
05 NEXT STEPS
下一步：与团队共同达成目标
近期
1-2 个月
推动龙岗狗场正式采集，先补 6 只狗并完成一轮检验
标注平台上线 AI 自动标注，进一步提高核对效率
皮肤评分标准持续校准并推上线，解决误报问题
和产品、兽医对齐行为定义与松动判定标准
中期
3-6 个月
狗的数量上来后，模型换新狗也稳定，具备推给用户的条件
皮肤评估用真实病例再训练一轮，并上线验证
补齐松动检测，形成完整的全天佩戴时长统计
采集规模按 30 → 50 → 70 只分阶段扩大
长期
持续投入
把采集、标注、训练、上线这套流程固化成标准做法
让算法从「能认出行为」走向「能给出可信的健康结论」
建立竞品对标，摸清我们的能力边界和优势在哪
团队变大后，把算法工作做到可协同、可交接
共同目标
让算法从「跑得通」走向「靠得住」—— 成为产品可以放心依赖的健康判断能力
这需要数据、算法、业务定义三件事同步推进，也需要产品、兽医、后端、硬件持续配合，我会主动担起推动这条链路的责任。
15
Notes: 下一步我最想解决的是泛化能力问题，这决定了产品能不能面向所有用户的狗。

## Slide 16
感谢聆听 · 恳请指正
THANK YOU
Toky 朱业拓 用户增长研发部 · 算法工程师 2026.10.08
Health Innovation for a Clean & Comfortable Life
+
↗
♥
Notes: 感谢各位，欢迎提问。

## Slide 17
皮肤评估每日跟踪
← 返回

## Slide 18
口腔牙齿检测
← 返回